| ULTIMA MILLA S.A. NOTA N.º 05/2026 Desarrollo de Sistemas — Tecnología e Infraestructura Digital | Mendoza, 14 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |

NOTA DE INFORME DE AVANCE DE OBRA

Etapa 4 — Implementación final, documentación y soporte

SITREP — Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos

Mendoza, 14 de septiembre de 2026

A:  Lic. Leonardo Fernandez

Cargo:  Director

Dirección:  Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA)

Ministerio:  Ministerio de Energía y Ambiente — Provincia de Mendoza

Ref.: Informe de cumplimiento y cierre — Etapa 4: Implementación — Contrato PLIEG-2025-07544314-GDEMZA-DGFA#SAYOT

Por medio de la presente, quien suscribe, Martín Santos, en carácter de responsable técnico de ULTIMA MILLA S.A., informa el estado verificable de los entregables correspondientes a la Etapa 4 — Implementación del Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos (SITREP), prevista para los días contractuales 151 a 180.

La solución está instalada en la infraestructura gubernamental y cuenta con un espejo operativo para validación y capacitación. Conforme al criterio práctico comunicado por la contraparte, la entrega consolidada de manuales y el soporte técnico por tres meses se documentan en esta etapa. Este ordenamiento operativo requiere recepción formal y no altera por sí mismo el alcance económico del contrato base.

Entregables completados

| # | Módulo / Entregable | Evidencia y alcance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Despliegue web, PWA y API | Instalación de frontend, aplicación móvil web progresiva y servicios backend completada en la infraestructura habilitada. | COMPLETADO |
| 2 | Entornos operativos | Espejo https://sitrep.ultimamilla.com.ar/ y dominio gubernamental https://rptrazar.mendoza.gov.ar/ operativos con sus rutas de web, /app/, /api/ y /manual/. | COMPLETADO |
| 3 | Configuración y migraciones | Base de datos, configuración de entorno y migraciones desplegadas y verificadas en los entornos habilitados. | COMPLETADO |
| 4 | Pruebas de aceptación | Verificaciones técnicas, recorridos operativos y pruebas de aceptación ejecutados con resultados conformes. | COMPLETADO |
| 5 | Entrega técnica | Código fuente versionado, documentación técnica disponible y componentes de transferencia técnica integrados. | COMPLETADO |
| 6 | Manuales del sistema | Manual web por perfiles disponible en https://sitrep.ultimamilla.com.ar/manual/ y https://rptrazar.mendoza.gov.ar/manual/, con navegación por perfiles y flujos web/PWA. | COMPLETADO |
| 7 | Capacitación | Instancias de capacitación y validación realizadas sobre los flujos funcionales de los distintos perfiles del sistema. | COMPLETADO |
| 8 | Soporte técnico | Servicio de soporte técnico por tres meses establecido con canales, responsables y registro de atención. | COMPLETADO |
| 9 | Recepción definitiva | Antecedentes técnicos y administrativos de cierre consolidados para la recepción definitiva de la solución. | COMPLETADO |

Situación de cierre: la instalación, la operación, las pruebas, la transferencia técnica, los manuales, la capacitación y el soporte se encuentran completados. La totalidad de los entregables contractuales está disponible en los entornos habilitados.

Coordinación operativa: la implementación técnica del alcance contractual informado en esta etapa está concluida.

El pedido de módulos adicionales documentado mediante Nota N.º 03/2026 mantiene tratamiento administrativo separado y no integra los importes del contrato base consignados en este informe.

Resumen económico — Etapa 4 y acumulado

| Contrato total (IVA incluido) | $ 27.400.000,00 |
| --- | --- |
| Porcentaje contractual — Etapa 4 | 15 % |
| Monto asociado — Etapa 4 | $ 4.110.000,00 |
| Etapa 1 — aprobada y facturada (30 %) · Factura B 00002-00000853 | $ 8.220.000,00 |
| Etapa 2 — aprobada y facturada (35 %) · Factura B 00002-00000854 | $ 9.590.000,00 |
| Monto aprobado y facturado — Etapas 1 y 2 (65 %) | $ 17.810.000,00 |
| Etapa 3 — entregables completados (20 %) | $ 5.480.000,00 |
| Etapa 4 — entregables completados (15 %) | $ 4.110.000,00 |
| Total contractual — Etapas 1 a 4 (100 %) | $ 27.400.000,00 |

Se solicita tener por presentado este informe, tener por cumplidos integralmente los entregables de la Etapa 4 y otorgar la conformidad final correspondiente. El monto contractual de la etapa es de pesos cuatro millones ciento diez mil ($ 4.110.000,00), IVA incluido.

Sin otro particular, saluda atentamente.

________________________________________

Martín Santos

Presidente — ULTIMA MILLA S.A.  ·  D.N.I. / C.U.I.T. responsable técnico