| ULTIMA MILLA S.A. NOTA N.º 04/2026 Desarrollo de Sistemas — Tecnología e Infraestructura Digital | Mendoza, 14 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |

NOTA DE INFORME DE AVANCE DE OBRA

Etapa 3 — Reportes y soporte

SITREP — Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos

Mendoza, 14 de septiembre de 2026

A:  Lic. Leonardo Fernandez

Cargo:  Director

Dirección:  Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA)

Ministerio:  Ministerio de Energía y Ambiente — Provincia de Mendoza

Ref.: Informe de cumplimiento — Etapa 3: Reportes y soporte — Contrato PLIEG-2025-07544314-GDEMZA-DGFA#SAYOT

Por medio de la presente, quien suscribe, Martín Santos, en carácter de responsable técnico de ULTIMA MILLA S.A., informa a esa Dirección el cumplimiento verificable de los entregables correspondientes a la Etapa 3 — Reportes y soporte del Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos (SITREP), prevista para los días contractuales 91 a 150.

El pliego asigna a esta etapa reportes estadísticos, exportación de datos, manuales y soporte técnico por tres meses. La totalidad de estos componentes se encuentra implementada, operativa y documentada; los manuales están publicados y el soporte técnico se encuentra formalizado como parte de la entrega consolidada. Esta presentación no modifica el monto total ni los porcentajes del contrato.

Módulos y entregables completados

| # | Módulo / Entregable | Evidencia y alcance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tableros e indicadores | Dashboard general y centro de control con indicadores de manifiestos por estado, actividad, actores y evolución temporal. | COMPLETADO |
| 2 | Reportes de manifiestos | Consulta por período y estado, detalle operativo y trazabilidad del ciclo completo del manifiesto. | COMPLETADO |
| 3 | Residuos tratados | Totales por tipo, cantidades y unidades, detalle por generador y seguimiento de tratamiento. | COMPLETADO |
| 4 | Transporte y operadores | Indicadores de completitud, actividad por transportista y operador, y consultas sectoriales. | COMPLETADO |
| 5 | Establecimientos y territorio | Reportes de generadores, categorías, departamentos y mapa de actores con filtros. | COMPLETADO |
| 6 | Exportación CSV | Exportación tabular en CSV para manifiestos, generadores, transportistas y operadores, con filtros, límite y controles de acceso. | COMPLETADO |
| 7 | Exportación PDF | Generación de reportes PDF desde el módulo de reportes y descarga de manifiestos y certificados PDF desde la API. | COMPLETADO |
| 8 | Auditoría y alertas | Registro de eventos relevantes, consulta de alertas y evidencia de cambios de estado para fiscalización. | COMPLETADO |
| 9 | Manuales y soporte | Manuales por perfiles publicados en ambos entornos y soporte técnico de tres meses integrado a la entrega consolidada. | COMPLETADO |

Evidencia en línea: módulo de reportes en https://sitrep.ultimamilla.com.ar/reportes; documentación de API en https://sitrep.ultimamilla.com.ar/api/docs/; entorno gubernamental en https://rptrazar.mendoza.gov.ar/.

Resultado de cumplimiento: todos los módulos y entregables de la Etapa 3 se encuentran completados, operativos y documentados en los entornos habilitados.

Resumen económico — Etapa 3 y acumulado

| Contrato total (IVA incluido) | $ 27.400.000,00 |
| --- | --- |
| Porcentaje contractual — Etapa 3 | 20 % |
| Monto asociado — Etapa 3 | $ 5.480.000,00 |
| Etapa 1 — aprobada y facturada (30 %) · Factura B 00002-00000853 | $ 8.220.000,00 |
| Etapa 2 — aprobada y facturada (35 %) · Factura B 00002-00000854 | $ 9.590.000,00 |
| Monto aprobado y facturado — Etapas 1 y 2 (65 %) | $ 17.810.000,00 |
| Etapa 3 — entregables completados (20 %) | $ 5.480.000,00 |
| Acumulado contractual — Etapas 1 a 3 (85 %) | $ 23.290.000,00 |

Se solicita tener por presentado este informe, tener por cumplidos integralmente los entregables de la Etapa 3 y otorgar la conformidad correspondiente. El monto contractual de la etapa es de pesos cinco millones cuatrocientos ochenta mil ($ 5.480.000,00), IVA incluido.

Sin otro particular, saluda atentamente.

________________________________________

Martín Santos

Presidente — ULTIMA MILLA S.A.  ·  D.N.I. / C.U.I.T. responsable técnico